## Slide 1
ข้อเสนอโครงการเพื่อพิจารณาอนุมัติ
โครงการจัดทำเว็บไซต์
Eurasia Forum
for Social Workers
ศูนย์กลางระดับสากลเพื่อการประชาสัมพันธ์ เผยแพร่ผลงานวิชาการ
และสร้างเครือข่ายนักสังคมสงเคราะห์ในภูมิภาคยูเรเซีย
รองรับ 3 ภาษา (อังกฤษ / เกาหลี / ไทย) · ระบบสมาชิก 3 ระดับ
สิงหาคม 2569

## Slide 2
AGENDA
หัวข้อการนำเสนอ
1
ภาพรวมโครงการ
เป้าหมาย ตัวเลขสำคัญ และเหตุผลความจำเป็น
2
ขอบเขตงานและระบบหลัก
สิ่งที่ทำในเฟส 1 ระบบหลัก 4 ส่วน และผังเว็บไซต์
3
สถาปัตยกรรม 3 ภาษา
โครงสร้าง URL ภาษาเริ่มต้น และการเลือกฟอนต์
4
ระบบสมาชิกและความปลอดภัย
สมาชิก 3 ประเภท ขั้นตอนอนุมัติ และมาตรฐาน GDPR
5
แผนงาน งบประมาณ และทีมงาน
5 ระยะ 10 สัปดาห์ ประมาณการค่าใช้จ่าย 2 ทางเลือก
6
ความเสี่ยง ตัวชี้วัด และการขออนุมัติ
สิ่งที่ขอให้คณะกรรมการตัดสินใจ

## Slide 3
PROJECT OVERVIEW
ภาพรวมโครงการ
ตัวเลขสำคัญที่กำหนดขอบเขตและงบประมาณของโครงการ
3
ภาษา
อังกฤษ · เกาหลี · ไทย
3
ระดับสมาชิก
วิชาชีพ · นักศึกษา · องค์กร
5
ระยะดำเนินงาน
ประมาณ 10 สัปดาห์
4
ระบบหลัก
เนื้อหา · คลังความรู้ · สมาชิก · ความปลอดภัย
งบประมาณและผลลัพธ์ที่คาดหวัง
ค่าใช้จ่ายเริ่มต้น
34,000 – 67,000 บาท
ขึ้นกับทางเลือกที่อนุมัติ
ค่าใช้จ่ายรายปี
4,600 – 20,800 บาท
โดเมน โฮสติ้ง และลิขสิทธิ์
สมาชิกปีแรก
500 ราย
จากอย่างน้อย 10 ประเทศ
ระยะเวลาถึง Go-Live
10 สัปดาห์
หลังอนุมัติและได้ไฟล์โลโก้

## Slide 4
RATIONALE
เหตุผลความจำเป็นและพันธกิจ
วิสัยทัศน์: เป็นเครือข่ายระดับโลกที่ยกระดับมาตรฐานการปฏิบัติงานสังคมสงเคราะห์ และขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงทางสังคมอย่างยั่งยืน
C
Connect
เชื่อมโยงเครือข่าย
สร้างชุมชนที่ปลอดภัยสำหรับนักสังคมสงเคราะห์ ผู้กำหนดนโยบาย และนักวิชาการข้ามประเทศ เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี
E
Empower
เสริมศักยภาพวิชาชีพ
ยกระดับขีดความสามารถและการยอมรับในวิชาชีพ ผ่านการอบรมเฉพาะทาง คลังทรัพยากร และโครงการความร่วมมือ
A
Advocate
ผลักดันความเป็นธรรม
ขับเคลื่อนความยุติธรรมทางสังคม สิทธิมนุษยชน และสวัสดิภาพของกลุ่มเปราะบาง โดยขยายผลงานระดับพื้นที่สู่เวทีโลก
ทำไมต้องเป็นเว็บไซต์ 3 ภาษา
การเปลี่ยนแปลงทางสังคมไม่มีพรมแดน แพลตฟอร์ม 3 ภาษาช่วยลดอุปสรรคด้านการสื่อสาร ให้เครื่องมือ งานวิจัย และโอกาสสร้างเครือข่ายเข้าถึงได้จากทุกประเทศ

## Slide 5
1
ขอบเขตงานและระบบหลัก
Scope & Core Features — สิ่งที่จะส่งมอบในเฟสแรก ระบบหลัก 4 ส่วน และผังเว็บไซต์

## Slide 6
SCOPE
ขอบเขตงาน เฟส 1 และสิ่งที่ยกไปเฟสถัดไป
การแยกขอบเขตให้ชัดเจนช่วยควบคุมงบประมาณและทำให้เปิดใช้งานได้เร็ว
หัวข้อ | อยู่ในเฟส 1 (Go-Live) | ยกไปเฟสถัดไป
เนื้อหาและภาษา | ครบ 3 ภาษาในหน้าหลักทั้งหมด | ขยายภาษารัสเซีย / จีน
ระบบสมาชิก | สมัคร เข้าสู่ระบบ โปรไฟล์ อนุมัติโดย Admin | ระบบเก็บค่าบำรุงสมาชิกออนไลน์
คลังความรู้ | อัปโหลด ดาวน์โหลด จัดหมวดหมู่ ค้นหา | ระบบสร้างการอ้างอิงอัตโนมัติ
กิจกรรม | ปฏิทินกิจกรรม และฟอร์มลงทะเบียนออนไลน์ | ตั๋ว QR Code และเชื่อม Zoom
ชุมชนออนไลน์ | ทำเนียบสมาชิกที่ค้นหาได้ | เว็บบอร์ด และข้อความส่วนตัวระหว่างสมาชิก
ความปลอดภัย | SSL, WAF, สำรองข้อมูล, Cookie Consent (GDPR) | การตรวจสอบความปลอดภัยโดยผู้ประเมินภายนอก

## Slide 7
CORE FEATURES
ระบบหลัก 4 ส่วน
ทุกระบบเป็นข้อกำหนดที่ต้องระบุในเอกสาร TOR ก่อนส่งให้ผู้พัฒนาประเมินราคา
1
ระบบหลายภาษา
Multi-language Content
แยก URL ตามภาษา (/en/, /ko/, /th/) มีปุ่มสลับภาษาชัดเจน และตั้งค่า SEO แยกในแต่ละภาษา
2
คลังความรู้และผลงาน
Resource & Publications Hub
จัดเก็บวารสาร งานวิจัย และคู่มือมาตรฐาน รองรับ PDF / Word ค้นหาและกรองตามหัวข้อ ภูมิภาค และปี
3
ระบบสมาชิก 3 ระดับ
Secure Membership Portal
สมัคร เข้าสู่ระบบ และโปรไฟล์สมาชิก โดยทุกใบสมัครต้องผ่าน การตรวจสอบและอนุมัติจาก Admin ก่อนใช้งาน
4
ความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย
Privacy & Compliance
SSL (HTTPS), ระบบป้องกัน Spam / Malware, สำรองข้อมูลอัตโนมัติ และแบนเนอร์คุกกี้ตามมาตรฐาน GDPR

## Slide 8
SITEMAP
ผังเมนูและหน้าเว็บหลัก
โครงสร้างเมนู 7 หมวด ออกแบบให้เข้าถึงทุกหน้าได้ภายใน 3 คลิก (3-Click Rule)
1
หน้าแรก
Home
› แบนเนอร์ภารกิจ 3 ประเด็น
› ข่าวและประกาศล่าสุด
› กิจกรรมที่กำลังจะมาถึง
2
เกี่ยวกับเรา
About Us
› ความเป็นมาและวัตถุประสงค์
› คณะกรรมการสากล
› วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
› ความร่วมมือระดับภูมิภาค
3
ภารกิจและผลงาน
Our Work
› โครงการพัฒนาศักยภาพ
› โครงการช่วยกลุ่มเปราะบาง
› รายงานประจำปี
4
คลังความรู้
Resources
› วารสารสังคมสงเคราะห์
› คู่มือมาตรฐานสากล
› งานวิจัยและบทความ
5
ข่าวสารและกิจกรรม
News & Events
› ข่าวประชาสัมพันธ์
› ปฏิทินกิจกรรมและสัมมนา
› คลังภาพและวิดีโอ
6
เครือข่ายสมาชิก
Membership
› สิทธิประโยชน์และประเภทสมาชิก
› สมัคร / เข้าสู่ระบบ
› ทำเนียบสมาชิกที่รับรอง
7
การระดมทุน
Support Us
› โครงการรับบริจาค
› การสนับสนุนทุนวิจัย
› องค์กรภาคีเครือข่าย
ติดต่อเรา
Contact Us
› แบบฟอร์มติดต่อสอบถาม
› สำนักงานประสานงาน
› ช่องทางโซเชียลมีเดีย
› แผนที่ตั้งสำนักงาน

## Slide 9
2
สถาปัตยกรรม 3 ภาษาและการออกแบบ
Multi-Language Architecture & Design — โครงสร้าง URL ภาษาเริ่มต้น และการเลือกฟอนต์

## Slide 10
MULTI-LANGUAGE
โครงสร้างภาษาและการตรวจจับอัตโนมัติ
ระบบตรวจจับภาษาจาก IP / Browser และให้ผู้ใช้สลับได้ด้วยปุ่มที่มุมขวาบน
โครงสร้าง URL แยกตามภาษา
มีโฟลเดอร์ย่อยชัดเจน ช่วยให้ Google และ Bing จัดทำดัชนีได้ถูกต้อง และทำให้ผู้ใช้เข้าใจว่าตนเองอยู่ในเวอร์ชันภาษาใด
› ภาษาอังกฤษ — eurasiaforumsw.org/en/
› ภาษาเกาหลี — eurasiaforumsw.org/ko/
› ภาษาไทย — eurasiaforumsw.org/th/
ภาษาเริ่มต้นและการเลือกฟอนต์
ภาษาเริ่มต้น: ภาษาอังกฤษ (เพื่อการเข้าถึงสากล)
ฟอนต์หลัก: Tahoma (หรือ Calibri) รองรับภาษาไทย เกาหลี และตัวอักษรละติน ฟรี ในตัว Office ทำให้แสดงผลถูกต้องในทุกอุปกรณ์
ฟอนต์สำรอง: เบราว์เซอร์จะใช้ Noto Sans Thai, Malgun Gothic, หรือ Arial หากไม่พบฟอนต์หลัก
หน้า / เนื้อหา | ภาษาอังกฤษ | ภาษาเกาหลี | ภาษาไทย
หน้าแรก และเมนูหลัก | ✓ ครบทั้งหมด | ✓ ครบทั้งหมด | ✓ ครบทั้งหมด
คลังความรู้ (ชื่อเอกสาร) | ✓ ครบทั้งหมด | ✓ แปลคำสำคัญ | ✓ แปลคำสำคัญ
ข่าวและบทความ | ✓ ครบทั้งหมด | สรุปย่อภาษาเกาหลี + ลิงก์อังกฤษ | สรุปย่อภาษาไทย + ลิงก์อังกฤษ

## Slide 11
3
ระบบสมาชิกและความปลอดภัย
Membership & Security — สมาชิก 3 ประเภท ขั้นตอนอนุมัติ และมาตรฐาน GDPR

## Slide 12
MEMBERSHIP
สมาชิก 3 ประเภท พร้อมสิทธิประโยชน์
แต่ละประเภทมีฟอร์มเฉพาะและผ่านการตรวจสอบโดย Admin ก่อนเปิดใช้งาน
1
สมาชิกวิชาชีพ
Professional Member
เหมาะกับ: นักสังคมสงเคราะห์ นักวิจัย อาจารย์ผู้มีใบประกอบวิชาชีพ
สิทธิประโยชน์หลัก
✓ เครือข่ายระดับโลก
✓ คลังความรู้พิเศษ
✓ ส่วนลดฟอรั่มและประชุมนานาชาติ
✓ เผยแพร่ผลงานบนแพลตฟอร์ม
2
สมาชิกนักศึกษา
Student Member
เหมาะกับ: นักศึกษาระดับปริญญาตรี / โท / เอก สาขาสังคมสงเคราะห์
สิทธิประโยชน์หลัก
✓ พี่เลี้ยงจากผู้เชี่ยวชาญ
✓ ห้องสมุดดิจิทัลสำหรับการศึกษา
✓ ฝึกงานและอาสาสมัคร
✓ อัตราพิเศษโครงการอบรม
3
สมาชิกองค์กร
Institutional Member
เหมาะกับ: มหาวิทยาลัย NGO หน่วยงานรัฐ องค์กรสังคม
สิทธิประโยชน์หลัก
✓ พันธมิตรโครงการร่วม
✓ โปรไฟล์องค์กรบนเว็บไซต์
✓ ประกาศข่าวและรับสมัครงาน
✓ บัตรเข้างานฟอรั่มฟรี 3 ท่าน

## Slide 13
ADMIN WORKFLOW
ขั้นตอนการอนุมัติสมาชิกใหม่
กระบวนการตรวจสอบ 4 ขั้นตอน ใช้เวลาเฉลี่ย 2-3 วันทำการ
1
สมัครสมาชิกออนไลน์
ผู้สมัครกรอกแบบฟอร์มพร้อมแนบหลักฐาน (ใบประกอบวิชาชีพ / บัตรนักศึกษา)
2
ระบบส่งอีเมลยืนยัน
อีเมล 'รับเรื่องแล้ว' ส่งอัตโนมัติ พร้อมเลขอ้างอิง
3
Admin ตรวจสอบข้อมูล
ตรวจอีเมล ชื่อองค์กร และความถูกต้องของข้อมูล (ไม่ใช่ Spam/Bot)
4
อนุมัติและแจ้งผล
อีเมล 'อนุมัติแล้ว' พร้อม Username และลิงก์เข้าสู่ระบบ หรือปฏิเสธพร้อมเหตุผล

## Slide 14
SECURITY & COMPLIANCE
มาตรฐานความปลอดภัยและ GDPR
ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างประเทศ
SSL/TLS
การเข้ารหัสแบบ HTTPS ทั้งเว็บไซต์
ทุกข้อมูลที่ส่งระหว่างผู้ใช้และเซิร์ฟเวอร์ถูกเข้ารหัสป้องกันการดักฟัง
Cookie Consent
แบนเนอร์ขออนุญาตคุกกี้ (GDPR)
ผู้ใช้สามารถเลือก ยอมรับ / ปฏิเสธ คุกกี้ประเภท Analytics ได้ตามมาตรฐาน GDPR
Privacy Policy
นโยบายความเป็นส่วนตัว 3 ภาษา
อธิบายว่าเราเก็บข้อมูลใด ใช้อย่างไร และผู้ใช้มีสิทธิลบ / แก้ไขข้อมูลได้
Backup
สำรองข้อมูลอัตโนมัติทุกวัน
สำเนาข้อมูลถูกเก็บในสถานที่แยก พร้อม restore ได้ภายใน 24 ชม.
WAF + Firewall
ป้องกัน SQL Injection / XSS / DDoS
ใช้ Cloudflare หรือ Sucuri กรองทราฟฟิกก่อนเข้าเว็บไซต์
2FA for Admin
ยืนยันตัวตน 2 ชั้นสำหรับผู้ดูแลระบบ
ลด risk การถูก hack บัญชี Admin

## Slide 15
4
แผนงาน งบประมาณ และทีมงาน
Project Plan & Budget — 5 ระยะ 10 สัปดาห์ และประมาณการค่าใช้จ่าย 2 ทางเลือก

## Slide 16
PROJECT TIMELINE
แผนงาน 5 ระยะ (10 สัปดาห์)
แต่ละระยะส่งมอบสิ่งที่ตรวจสอบได้ (Milestone) และรับงวดเงิน
1
เตรียมการและ Branding
สัปดาห์ 1-2
Logo CI โดเมน .org และ Cloud Hosting พร้อม staging environment
2
พัฒนาและออกแบบ
สัปดาห์ 3-6
ติดตั้ง WordPress ปลั๊กอิน 3 ภาษา ระบบสมาชิกและการอนุมัติ
3
เนื้อหาและแปล
สัปดาห์ 7-8
เขียนเนื้อหาหลักครบ 3 ภาษา (About, Benefits, Privacy Policy)
4
ตรวจสอบและ Launch
สัปดาห์ 9-10
ทดสอบข้ามบราวเซอร์ ตรวจ SSL และเปิดเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ (Go-Live)
5
บริหารหลัง Launch
ต่อเนื่อง
Admin ตรวจสอบสมาชิกใหม่ทุกวัน และอัปเดตปลั๊กอิน / ความปลอดภัย

## Slide 17
BUDGET
งบประมาณ 2 ทางเลือก
ทางเลือก A: ทำเอง (ประหยัดแต่ใช้เวลา) · ทางเลือก B: จ้างบริษัท (เสร็จเร็วและมีรับประกัน)
รายการ | ทางเลือก A (ทำเอง) | ทางเลือก B (จ้างบริษัท) | หน่วย | หมายเหตุ
โดเมน .org (2 ปี) | 1,000 | 1,000 | บาท | ชำระทุก 2 ปี
Cloud Hosting (1 ปี) | 4,600 | 10,800 | บาท | A=shared, B=VPS premium
ธีม WordPress Premium | 2,200 | 2,200 | บาท | ครั้งเดียว
ปลั๊กอิน (Membership / Multilang) | 0 | 14,400 | บาท | A=ฟรี, B=เวอร์ชันโปร
แปลเนื้อหา (เกาหลี+ไทย) | 0 | 43,200 | บาท | A=ทีมแปลเอง, B=มืออาชีพ
พัฒนาเว็บไซต์ | 26,400 | 144,000 | บาท | A=จ้างฟรีแลนซ์ 80 ชม. @330, B=บริษัท
รวมค่าใช้จ่ายเริ่มต้น (ปีแรก) | 34,200 | 215,600 | บาท | 
ค่าใช้จ่ายรายปี (ปี 2+) | 4,600 | 20,800 | บาท | โดเมน + โฮสติ้ง + ต่ออายุปลั๊กอิน

## Slide 18
RISK & KPI
ความเสี่ยง ตัวชี้วัดความสำเร็จ และขออนุมัติ
สิ่งที่คณะกรรมการควรทราบก่อนตัดสินใจ
ความเสี่ยงหลัก 3 ข้อ
▸ ล่าช้าจากการรอไฟล์โลโก้ หรือเนื้อหาที่แปล → แก้: ตั้งทีมรับผิดชอบชัดเจนและกำหนด deadline
▸ Spam / Bot สมัครสมาชิก → แก้: ใช้ reCAPTCHA และ Admin อนุมัติทุกราย
▸ งบประมาณเกิน → แก้: อนุมัติเฉพาะทางเลือก A ก่อน ขยายเมื่อมีสมาชิก > 300 ราย
ตัวชี้วัดความสำเร็จ (KPI) 6 เดือนแรก
✓ สมาชิกลงทะเบียน ≥ 500 ราย (จาก ≥ 10 ประเทศ)
✓ ดาวน์โหลดทรัพยากร ≥ 1,000 ครั้ง
✓ เข้าร่วมกิจกรรมออนไลน์ ≥ 200 คน (ฟอรั่มแรก)
ขออนุมัติจากคณะกรรมการ
□ 1. อนุมัติโครงการพัฒนาเว็บไซต์ EFSW ตามขอบเขตที่เสนอ
□ 2. อนุมัติงบประมาณ: ☐ ทางเลือก A (34,200 บาท) ☐ ทางเลือก B (215,600 บาท)
□ 3. มอบหมายให้เริ่มดำเนินการ และตั้งคณะทำงาน (coordinator, translator, content writer)

## Slide 19
ขอบคุณที่รับฟัง
พร้อมตอบข้อซักถามและปรับแผนตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ
หากต้องการข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อทีมพัฒนาโครงการ
ทีมพัฒนาโครงการ EFSW
อีเมล: dev@eurasiaforumsw.org · สัมภาษณ์ออนไลน์: Teams / Zoom
เอกสารฉบับเต็ม: EFSW_Website_Pro.md